井山嘉园小区地下室三期

人防设备

（第二次）

询价文件

项目编号：DXCT-JS-2024-008A

采购人：江西华城建设有限公司

编制日期：二○二四年十一月

- 第一章  询 价 函

- 依据采购计划，江西华城建设有限公司就抚州市东乡区井山嘉园小区地下室三期人防设备（第二次）（项目编号：DXCT-JS-2024-008A）进行询价采购,欢迎符合资格条件的供应商参加。

- 项目编号：DXCT-JS-2024-008A

- 二、项目内容：

| - 项目名称 | - 产品名称 | - 数量 | - 采购预算价 - （人民币） | - 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 抚州市东乡区井山嘉园小区地下室三期人防设备（第二次） | - 密闭门及防化设备 | - 1批 | 886421元 | - 具体技术参数及要求详见询价文件 |

- 三、投标人应满足以下条件：

1、投标人必须符合《政府采购法》第二十二条之规定；

①有独立承担民事责任的能力；

②有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

③有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

2、开标时须提供以下有效合格证件及证明材料复印件加盖公章用于资格审查，未提供作无效投标处理。

（1）投标人须提供合格的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一需提供带有统一社会信用代码的营业执照）复印件加盖公章。

（2）法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书原件及被授权代表人身份证原件。

（3）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函原件）；

（4）有履行合同所必需的设备和专业技术能力；(由投标单位自行出具的承诺函原件)。

（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（上年度由会计师事务所出具的财务审计报告或财务报表或提供供应商基本开户银行出具银行资信证明复印件加盖投标单位公章）。
（6）有依法缴纳税收；（需提供2024年开标前任意一个月的依法缴纳税收证明或税收完税证明或免税证明相关材料复印件加盖投标单位公章）。

（7）信用中国投标人自行在网上下载截图。信用证明（操作步骤：登录“信用中国http://www.creditchina.gov.cn/”首页，在“信用信息”一栏中输入公司全称搜索，然后将全部搜索结果截屏打印并加盖公章。）”

3、本项目不接受联合体投标。

特别提醒：投标截止时间前必须按以上的要求递交证件及资料文件作为资格审查,如未提供或提供不全的，将视为无效响应。供应商应将要求提供的所有证件及资料文件复印件编制到《资格证明文件》内，作为响应文件的一部分。

四、询价文件获取方式：有意向的投标人可从2024年11月21日起至2024年11月27日（北京时间），进入抚州市东乡城投集团网站（http://www.fzdxctjt.cn/）下载询价文件。

- 五、响应文件递交截止时间和询价时间：2024年11月28日上午10：00时（北京时间）供应商必须将纸质响应文件（一正两副）在此之前递交到询价地点，逾期或不符合规定的响应文件恕不接受。

- 六、响应文件递交地点和询价地点:2024年11月28日上午10：00（北京时间）。投标截止及开标时间前递交，逾期或不符合规定的响应文件恕不接受。询价地点：城投集团六楼会议室。

- 七、应答保证金 ：详见询价文件

- 已下载询价文件缴纳了应答保证金的供应商，如果有特殊情况不能参加此次询价，应在提交应答文件的截止时间一日前书面通知 放弃此次投标。

- 八、联系方式

- 采购人：江西华城建设有限公司

- 联 系 人：黄尧舜     电话：15727500506

- 地址：抚州市东乡区

- 第二章  询价文件

供应商须知

一、总则

1、定义

1.1“采购人”是指本次项目的采购人，即指江西华城建设有限公司 。

1.2“供应商” 是指向采购人提交应答文件的合格供应商。

2、采购方式

本次项目采取询价采购方式。

3、供应商资格

- 具备本询价文件中所规定的基本资格条件。

- 合格的供应商必须是有能力提供所需货物、具有相应实力的国内供应商。供应商应遵守有关法律和规定。

4、询价费用

不论询价结果如何，供应商应自行承担所有与询价有关的全部费用。

- 二、询价文件

5、询价文件的构成

- 5.1询价文件中所列内容组成。

- 5.2供应商应仔细阅读全部询价文件，按询价文件的要求进行询价，并保证所提供资料的真实性，以使其应答文件可以对询价文件作出实质性响应。

6、询价文件的澄清和修改

- 6.1购买了询价文件的供应商如对询价文件有疑问的，应当在询价文件要求提交响应文件的截止时间3日前，均以书面形式提交《询问函》原件提交至本采购人，采购人将予以澄清或以书面形式予以答复，答复中不标明问题的来源。

- 6.2提交响应文件截止时间前的任何时候，采购人可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 6.3从询价文件发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止不得少于3个工作日。提交响应文件截止之日前，采购人或者询价小组可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收询价文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

- 6.4澄清或修改以相关网站公示形式通知所有已接收询价文件的供应商。请各供应商注意，以免错漏重要信息。

- 6.5供应商在规定的时间内未对询价文件提出澄清要求，采购人将视其为同意。

- 三、应答文件的编制：

7、应答的语言及度量单位

7.1供应商的应答以及供应商与就有关询价的所有来往函件均使用中文。

7.2除技术规格中另有规定外，应答文件所使用的度量单位，均采用公制。

- 应答文件的组成（应答文件必须编制目录和页码）

8.1应答文件的组成：按询价文件要求资料格式提供。

9、证明供应商符合资格的证明文件

9.1供应商应提供证明其符合资格的证明文件。（见询价函）

9.2其他资格证明文件。

10、证明货物的合格性和符合询价文件规定的文件

10.1供应商应提交其货物和服务符合询价文件规定的证明文件，作为应答文件的一部分。

10.2证明与询价文件中的货物、技术性能和服务相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

1)货物主要技术指标和性能的详细说明。

2)货物从采购人开始使用至询价文件中列出的使用周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单。

3)对照询价文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对询价文件的技术规格做出了实质性响应，或申明与技术规格的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数。

4)商务条款的偏差和例外。

11、报价：

11.1供应商应在应答文件所附的报价表上标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价修正总价。每种规格的货物只允许有一种报价，任何有选择的报价将不予接受。

- 11.2投标总价必须是完成该项目的一切费用总和。

12、报价货币

报价必须以人民币报价。

13、投标保证金

13.1供应商须交纳投标保证金金额：￥17000元（人民币：壹万柒仟元整）如第一次投标保证金未办理退回，可为本次有效投标保证金。

13.2必须在投标截止时间前到达投标保证金账户（到账时间以财务部提交的银行到账单为准），投标保证金必须从投标企业法人营业执照注册所在地本单位帐户（不含企业的分公司或办事处的账户）转入以下帐户，不能提交现金，取得投标保证金交款凭证，并作为其响应文件的一部分。

投标保证金转入账户：

(1) 帐户名：抚州市东乡区房地产综合开发有限公司

开户银行：上饶银行

帐号：2066 0309 0000 0249 57

(2) 账户名：抚州市东乡区城市投资发展有限公司

开户银行：江西东乡农村商业银行股份有限公司

账号：195329224000188963

13.3、（1)投标保证金必须从投标人企业基本账户汇出；

（2)投标保证金进帐凭证应注明采购编号、投标保证金（用途）、投标项目名称（可简写）、联系人，以便查对核实。（如未注明所造成的后果由供应商自行负责）

13.4、未成交单位的应答保证金在确定成交单位后无息退还给未成交单位。

13.5、成交单位的应答保证金，在签订合同后无息退还。

13.6、发生下列情形之一，应答保证金不予退还：

（1）供应商在规定的报价有效期内撤回其询价的；

（2）供应商在报价过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）成交供应商未按规定的时间、地点与采购人签订合同的；

（4）违反《中华人民共和国政府采购法》及其他相关法规规定。

14、报价有效期

14.1自报价截止日起 60 天报价文件应保持有效。有效期不足的报价被视为无效报价。

14.2在特殊情况下，采购人可延长报价有效期。这种要求与答复均应以书面形式进行。按第17条规定的投标保证金的有效期也相应延长。供应商可拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。同意延长有效期的供应商不能修改其应答文件，有关退还和没收应答保证金的规定在询价有效期的延长期内继续有效。

14.3成交供应商的应答文件自询价之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15、应答文件的式样和签署

15.1在询价文件有规定格式的项目上，供应商必须按照规定格式填写；询价文件中未规定的内容，供应商作为应答文件附件，供应商可以自行编制。全套应答文件的幅面应一致，并统一编码，应答文件必须有供应商或授权代表的签字和盖章。

15.2应答文件必须用不褪色的蓝黑或黑色墨水填写或打印。

15.3应答文件由供应商按规定填写和打印，每份应答文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。如正本和副本不符，以正本为准，副本可以是正本的复印件加盖骑缝章。

15.4授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权委托书”附在应答文件上。

15.5除供应商对错处作必要修改外，应答文件不得在行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须有供应商或被授权代表的签字和盖章。

16、应答无效的情形

实质上没有响应询价文件要求的应答将被视为无效应答。

在符合性审查时，如发现下列情形之一的，应答文件将被视为无效应答：

- 未按照询价文件的规定提交应答保证金的；

- 应答文件未按询价文件要求签署、盖章的；

- 不具备询价文件中规定的资格要求的；

- 报价超过询价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 应答文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 法律、法规和询价文件规定的其他无效情形。

17、废标的情况有以下几种

17.1对询价文件未作出实质性响应的；

17.2出现影响询价公正的违法、违规行为；

17.3供应商的报价均超过了采购预算的；采购人不能支付的；

17.4因重大变故，询价任务取消。

- 四、报价文件的递交

18、应答文件的密封和标记

18.1供应商应将应答文件装入袋内加以密封，并在封签处加盖供应商单位公章。

19、应答文件的递交方式和截止时间

19.1应答文件必须在规定的时间内派人送达询价地点。

19.2供应商在询价截止之后送达的应答文件，采购人拒绝接收。

19.3供应商递交应答文件后在询价有效期内不得撤回。

五、询价程序和评审

20、经资格审核合格，专家评定商务技术满足的供应商由开标人现场公开报价。

20.1将按询价文件规定的时间和地点组织开标，供应商应派其法定代表人或授权代表参加开标大会并签到，未按时签到的，视同放弃报价监督权利并认可报价结果。

20.2在监督部门及采购人的监督下，由供应商代表查验询价响应文件密封情况，确认无误后签字确认。

21、询价小组的组成

21.1 根据采购项目特点聘请相关技术、经济等方面专家和有关人员组成询价小组3人（含）以上奇数的人员组成。询价评审小组成员依法由抚州市东乡城投集团领导小组组建，询价评审小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

21.2 宣布开标纪律和开标工作规则，并印发给各询价专家遵照执行。询价专家签署《采购项目评审专家承诺书》，推选询价小组召集人，询价小组对合格应答文件进行阅读和比较，初步了解各供应商的应答文件，做好开标准备。

22、评审方法和标准

22.1评审将严格按照询价文件的要求和条件进行。本次询价的评审方法采取最低评标价法，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

22.2询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响到产品质量或者不能诚信履约的，就当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标处理。

22.3 组织和主持开标工作，供应商应派其法定代表人或授权代表参加，否则视同开标无效。

22.4询价小组成员就应答文件的技术、服务、商务、价格等内容进行评审。

23、应答文件的澄清

23.1应答文件有含混之处的， 可以向供应商提出询问或要求其澄清。供应商必须按照通知的时间、地点派技术或商务人员进行解释或澄清。必要时，可要求供应商就澄清问题的内容作出书面答复。该书面答复由法定代表或授权代表人签署，并作为应答文件内容的一部分。

23.2供应商对应答文件的解释或澄清不得超出应答文件的范围或改变应答文件的实质性内容。

24、对应答文件的初审

24.1询价小组将审查应答文件内容是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格，应答文件是否大体编排有序且基本符合询价文件要求。

24.2在详细评审之前，询价小组将首先审查每份应答文件是否实质上响应了询价文件的要求。实质上响应的询价应该是与询价文件的全部条款、条件相符，没有重大偏离或保留询价。所谓重大偏离或保留是指影响到询价文件中规定的供货范围、质量和性能；或者在实质上与询价文件不符，而且限制了采购人的权利或供应商的义务。这些偏离或保留将影响到其它提交实质性响应询价的供应商的公平竞争地位。

24.3询价小组判断应答文件的响应性仅根据应答文件本身的内容，而不寻求外部证据。

24.4如果应答文件实质上没有响应询价文件的要求，询价小组将予以拒绝。供应商不得通过修改或撤消不合要求的偏离或保留而使其询价成为实质性响应的询价。

24.5询价小组允许修改询价中不构成重大偏离的微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

24.6询价小组将对确定为实质性响应的询价进行审核，当应答文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①应答文件中开标一览表（报价表）内容与应答文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

25、评审过程的保密性

25.1评审工作在评审委员会内独立进行，评审委员会将遵照评标原则，公正、公平对待所有供应商。

25.2报价之后，直到授予供应商合同止，其间所进行的程序及内容均予保密，评审小组等相关人员均不得向任何人透露评审信息。

25.3评审期间，供应商企图影响的任何活动都将导致询价被拒绝，由此产生的一切责任与后果由供应商自行承担。

25.4 不向落标人解释落标原因，不退还应答文件。

- 六、授予合同

26、确定成交供应商

26.1 询价小组将审查推荐的中标候选人是否有能力全面地履行合同。

26.2  在询价结束后将询价报告送采购人。

26.3 采购人收到询价报告后，根据询价报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，也可以事先授权询价小组直接确定成交供应商。

27、成交通知书

27.1成交结果公示期满后，采购人将向预成交供应商发出成交通知书。

27.2成交供应商应按成交通知书规定的日期由法定代表人或法人授权代表与采购人签订合同，若成交供应商逾期不签订供货协议合同，采购人有权取消其中标资格，并保留追究因成交供应商违约所造成的一切损失的权利。

27.3成交通知书将是合同的一个组成部分。

28、签订合同

28.1成交供应商收到成交通知书后，应派授权代表按成交通知书指定的时间、地点与甲方签订合同。

28.2 询价文件、成交供应商的应答文件及应答过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

28.3合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34、解释权

34.1本询价文件是根据国家有关法律、法规以及有关规定编制，解释权属本采购人。

- 第三章  采购项目需求

- 一、抚州市东乡区井山嘉园小区地下室三期人防设备（第二次）清单

（1）设备需求及参数

- 产品（设备）名称：人防设备

- 数    量：  一批

产品品类及参数要求：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 名称及参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门 | 2 | 樘 | HFM0820(6) |
| 2 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门 | 5 | 樘 | HFM1220(6) |
| 3 | 钢筋混凝土单扇密闭门 | 5 | 樘 | HM0820 |
| 4 | 钢筋混凝土单扇密闭门 | 1 | 樘 | HM1020 |
| 5 | 钢筋混凝土单扇密闭门 | 2 | 樘 | HM2020 |
| 6 | 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 | 3 | 樘 | HHM1220 |
| 7 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | 2 | 樘 | HHFM1220(6) |
| 8 | 悬摆式防爆波活门 | 5 | 樘 | HK600(5) |
| 9 | 悬摆式防爆波活门 | 2 | 樘 | HK1000(5) |
| 10 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | 5 | 樘 | GHSFM5528(6) |
| 11 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | 1 | 樘 | GHSFM6025(6) |
| - 防化设备 |  |  |  |  |
| 12 | 型钢临战封堵 | 10 | 个 | 5500*2800 |
| 13 | 预埋套管 | 13 | 个 | DN50 |
| 14 | 预埋套管 | 2 | 个 | D441 |
| 15 | 预埋套管 | 11 | 个 | D560 |
| 16 | 预埋套管 | 6 | 个 | D250 |
| 17 | 预埋套管 | 1 | 个 | D315 |
| 18 | 预埋套管 | 1 | 个 | D325 |
| 19 | 预埋套管 | 1 | 个 | D350 |
| 20 | 预埋套管 | 2 | 个 | D1010 |
| 21 | 放射性检测取样管 | 2 | 个 | DN32(带球阀） |
| 22 | 尾气取样管 | 2 | 个 | DN15(带球阀） |
| 23 | 压差测量管 | 4 | 个 | DN16(带球阀） |
| 24 | 过滤器监测取样管 | 36 | 个 | DN15(带球阀） |
| 25 | 倾斜式微压计（U型） | 2 | 个 | DN15 |
| 26 | 插板阀 | 2 | 个 | D560 |
| 27 | 插板阀 | 2 | 个 | D441 |
| 28 | 轴流风机 | 2 | 个 | JSF-GH-500 N=2.2KW |
| 29 | 轴流风机 | 3 | 个 | JSF-GM-500 N=1.1KW |
| 30 | 离心风机 | 2 | 个 | JHF-KB-3.15 N=2.2KW |
| 31 | 防爆轴流风机 | 2 | 个 | JSF-GM-1000Ex N=11KW |
| 32 | 防爆轴流风机 | 1 | 个 | JSF-GA-315Ex N=0.75KW |
| 33 | 超压排气活门 | 6 | 个 | PS-D250 |
| 34 | 换气堵头 | 6 | 个 | D315 |
| 35 | 换气堵头 | 2 | 个 | D441 |
| 36 | 油网除尘器 | 2 | 个 | LWP-X-1*5 |
| 37 | 空气流量剂 | 2 | 个 | D441 |
| 38 | 测压装置（顶板预埋） | 2 | 个 | DN15 |
| 39 | 单连杆手动密闭阀 | 8 | 个 | D40J-0.5 DN500 |
| 40 | 单连杆手动密闭阀 | 4 | 个 | D40J-0.5 DN400 |
| 41 | 单连杆手动密闭阀 | 7 | 个 | D40J-0.5 DN300 |
| 42 | 风机控制箱 | 3 | 个 | 1控1 |
| 43 | 风机控制箱 | 3 | 个 | 1控2 |
| 44 | 三种方式信号控制箱 | 2 | 个 |  |
| 45 | 三种方式信号灯箱 | 13 | 个 |  |
| 46 | 圆形风管 | 177 | m2 |  |
| 47 | 油漆面漆两遍 | 177 | m2 |  |
| 48 | 油漆底漆两遍 | 177 | m2 |  |
| 49 | 过滤吸收器 | 6 | 个 | RFP-1000 |
| 50 | 呼叫按钮 | 2 | 个 | DN21(只供货不安装） |
| 51 | 防爆地漏 | 16 | 个 | DN80(只供货不安装） |
| 采购预算价 |  | 886421元 |  |  |
| 投标报价不包含现场检测费、配套管理等相关费用；包含以上所报工程量，如有出入均以实际图纸为准，按相应实际数量计算；包设备生产、制作、运输、安装及调试费用验收并提供国税发票13%；包安装、油漆、系统调试；战时通风工程量算至出墙风机口止（含风机）；不锈钢防爆地漏，呼叫按钮只供货不安装；人防吊钩由人防设备厂家负责预埋，劳务分包配合；施工现场免费提供垂直运输、电源、支撑架。 |  |  |  |  |
|  | 材料（质量）详细施工要求 | 详见附件（RFJ01-2008图集和设计图电子版） |  |  |
|  | 安装、运费、税金要求 | 完成并竣工交付本工程所需的显现的和隐含的一切费用成本（包括施工设备、劳务、管理、材料设备、交通、运输、安装、调试、检测、验收、规费、保修、技术培训、利润、税金（13%增值税专票）等一切费用，以及合同所有风险、责任和义务）。 |  |  |
|  | 资质要求 | 1.具有国家人民防空办公室颁发的“人防工程防护设备定点生产和安装企业资格认定证书”；有效的江西省人防工程防护设备登记备案证；具有相应的机电安装资质；（工程防护设备定点生产资质复核认定合格企业名单) 复印件加盖公章。 |  |  |
|  | 其他需要说明和明确项 |  |  |  |

说明：以上基本技术参数及要求为采购最低需求，供应商必须全部响应或优于，否则为无效响应。当投标人投标报价明显低于其它投标报价时，询价小组会质疑该投标人；若投标人不能提供充分理由书面证明或询价小组认该投标人技术部分不能充分满足招标人的需求，该投标人为无效投标。

采购项目商务需求

| 序号 | 需求名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 所提供的产品来源渠道合法，必须符合国家相关产品的质量检验检测标准以及相关法律、法规。 |
| 2 | 交货时间 | 按工程进展，根据项目部通知供货，提前通知日期为 3天。 |
| 3 | 交货及安装、调试 地点 | 采购人指定地点。 |
| 4 | 付款方式 | 1.同签订后7天内，甲方向乙方支付合同总造价20%的设备备料款； 2.门框及其他预埋件进场安装完毕7天内，甲方向乙方支付合同总造价40%的进度款； 3.门扇及其它设备进入施工现场，甲方向乙方支付合同总造价30%的进度款； 4.设备安装验收完毕7天内，甲方向乙方支付合同总造价的10%，请款应提供增值税专用发票，税率 13 %； |
| 5 | 质保期及售后服务 | 2 年或以上的工程保修费用和终身维修服务。 |
| 6 | 违约赔偿 | 每迟交1日，按合同金额的2%计收；但延迟期最长不超过7日。如果卖方在超过7日后，买方可没收竞谈（投标）保证金并要求卖方按合同金额10%另付赔偿费，同时买方可终止合同，产生的一切损失由卖方自己承担。 |
| 7 | 产品验收 | 7.1验收按国家有关的规定、规范进行。 7.2验收时如发现有短装、次品、损坏或其它不符合竞谈文件规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和卖方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由卖方承担。 7.3卖方须为验收提供必需的工具及其他便利条件。 7.4在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。 7.5对于不合格的货物，卖方必须在5个工作日里及时完成更换，并保证验收合格。5天内不能更换的或更换的验收不合格，按逾期交货处理。 7.6采购单位请专家验收，验收不合格采购单位将不予验收。 |
| 8 | 履约保证金 | 8.1履约保证金：合同价款的10%；履约保证金担保形式：现金或履约保函(限银行开具)。 8.2如果中标人未能履行其合同规定的任何义务，买方有权用履约保证金予以补偿，将其加入黑名单。 |
| 9 | 包装要求 | 卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防湿、防潮、防锈、防雨、防腐、防碰撞和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由卖方承担负责。 |

注：1.若无特殊说明，本竞谈文件中所述及的“日”和“天”均指“日历日”。

2. 以上所有商务条款均为符合性条款，供应商必须完全满足，否则作无效投标处理

- 合同条款

购销合同

甲 方：江西华城建设有限公司（以下简称甲方）

乙 方：                                   （以下简称乙方）

丙 方：抚州市东乡区房地产综合开发有限公司（以下简称丙方）

为保护各方的合法权益，明确各方权力责任，依照《中华人民共和国民法典》等及有关法律，发给，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲，乙，丙三方就抚州市东乡区井山嘉园小区地下室人防设备购销事项协商一致，订立本合同。

- 购货产品、数量及单价：

| 名称 | 规格及标准 | 暂定数量 | 单价 | 合价（元） | 品牌 | 备注 (特种要求) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暂定合计金额(人民币):小写：¥： 元 （大写）： 元整。 |  |  |  |  |  |  |

补充说明:1、以上单价已含税，税率13%:

2、以上单价已含运输费及装卸费:不包含现场检测费、配套管理等相关费用:包含以上所报工程量，如有出入均以实际图纸为准，按相应实际数量计算;包设备生产、制作、运输、安装及调试费用验收并提供国税发票13%;包安装、油漆、系统调试;战时通风工程量算至出墙风机口止(含风机):不锈钢防爆地漏，呼叫按钮只供货不安装:人防吊钩由人防设备厂家负责预埋，劳务分包配合;施工现场免典提供垂直运输、电源、支撑架。

- 3、价格按如下第(1)种方式调整: - (1)不可调整。 (2)可调整。具体调整方式:

二、交货地点:工地现场甲方指定地点。

三、供货方在收到甲方(或丙方)通知，按通知时间及数量供货合同期限由年  月  日至  年月   日。

四、确认方式

1、货到交货地卢后通知甲方(或丙方)，经甲方(或丙方)对产品名称、规格、数量进行确认。

2、甲方(或丙方)应指定其合法代表人签认乙方发货单，该发货单作为乙方实际供货数量的结算依据。

3、甲方(或丙方)可对乙方提供的产品进行随机抽验。

五、产品质量要求及施工要求

1、产品应符合国家质量标准及相关技术标准。

2、产品技术要求:

(1)执行标准:国标;

(2)提供材料合格证明资料;

(3)质保期:按有关规定;

六、履约保证

1、合同签订2个工作日内乙方需向甲方(或丙方)交纳履约保证金为合同价款的10%，乙方材料进场，本履约保证金7个工作日内无息退还。

2、履约保证金退还后，如乙方违约，甲方(或丙方)可在材料款中扣除相应金额的保证金，或要求乙方支付违约金。

七、甲方、丙方的基本权利和义务

1、甲方(或丙方)应在_3天前，以提交_书面货物清单方式将所需产品等级、数量、等要求通知乙方;如遇甲方(或丙方)不可预见的情况造成供货时间临时改变的，甲方(或丙方)应及时通知乙方。

2、货到达交货地后，甲方(或丙方)应及时完成质量及数量查验。

3、若乙方提供的产品质量及合同约定规格、数量，甲方(或丙万)有权拒收。

八、乙方的基本权利和义务

1、乙方应按国家标准和规范组织生产，根据合同和甲方(或丙方)通知要求，保质、保量、按时完成产品供应任务，不可随意调整，如需调整应提前8天通知甲方(或丙方)，并征行甲方(或丙方)同意。

2、乙方运送车辆和随车人员进入现场后，必须服从甲方(或丙方)负责人员的调度指挥，提供优质服务

3、乙方应积极配合甲方(或丙方)对产品质量和数量的查验。如因乙方产品质量问题，乙方应该承担换货、退货及赔偿责任

九、结算和付款方式

1、结算方式:乙方根据甲方(或丙方)签认的发货单编制结算表，并提供给甲方(或丙方)，由甲方(或丙方)在结算表上盖章确认数量及金额。经甲、乙、丙三方对数量及金额确认后,开具增值税专用发票,税率 13 %。

2、支付方式:

1.合同签订后7天内，甲方向乙方支付合同总造价20%的设备备料款；

2.门框及其他预埋件进场安装完毕7天内，甲方向乙方支付合同总造价40%的进度款;

3.门扇及其它设备进入施工现场，甲方向乙方支付合同总造价30%的进度款;

4.设备安装验收完毕7天内，甲方向乙方支付合同总造价的10%余款;请款应提供增值税专用发票。

十、违约责任

1、乙方同意在甲方收到业主拨付的款项后，再由甲方按支付方式的约定支付给乙方。若甲方未按约定期限付款，乙方同意由丙方承担违约责任，甲方不承担任何责任。

2、每迟交1日，按合同金额的 2%计收;但延迟期最长不超过7日。如果卖方在超过7日后，买方可没收竞谈(投标)保证金并要求卖方按合同金额10%另付赔偿费，同时买方可终止合同，产生的一切损失由卖方自己承担。

十一、不可抗力

1、不可抗力包括因战争、动乱、大规模流行疾病、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及风、雨洪、震等严重自然灾害。

2、因不可抗力事件导致的费用及延误的供货期由双方按以下方法分别承担:

(1)所有人员伤亡和设备等财产损失由本方负责。

(2)按甲方通知已运至施工场地的混凝土，其损失由甲方承担。

(3)延误的供货期相应顺延。

(4)因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

十二、合同的解除

1、有下列情形之一的，甲、乙、丙三方可以解除合同:

(1)因不可抗力致使合同无法履行;

(2)因一方违约致使合同无法履行;

(3)法律规定的其他情形。

2、一方要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前10天告知对方，通知到达对方时合同解除

3、合同解除后，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

4、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

十三、解决争议方式

本合同在履行过程中如有争议，双方应进行友好协商，协商无效时，按下列途径进行解决:向东乡区人民法院起诉。

十四、其他事项

1、本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方壹份、丙方壹份。

2、本合同如有未尽事宜，应另订立书面补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。补充合同未达成之前，依本合同执行，任何一方均无权自行更改合同内容。

3、本合同自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。

4、安全责任:乙方现场施工及管理人员需遵守甲方的安全管理要求，乙方加强自身人员的安全教育及管理，文明施工，规范操作，如因乙方人员违规操作、野蛮施工等原因不幸发生安全事故或造成第三方损失，一切人员及经济损失全部由乙方承担。

甲  方（盖章）               乙 方（盖章）               丙 方（盖章）

年  月  日                  年   月   日                  年  月   日

第五章  应答文件格式

抚州市东乡区井山嘉园小区地下室三期

人防设备

（第二次）

正/副本

应  答 文  件

项目编号：DXCT-JS-2024-008A

采购单位：江西华城建设有限公司

供应商：

法定代表人或授权人（签字或盖章）：

联系电话：

年   月   日

- 一、应答声明书格式

应答声明书/承诺函

致：_____________________（ 名称）：

根据贵方为                       项目的采购公告（项目编号：DXCT-JS-2024-008A），供应商代表         （全名）经正式授权并代表供应商                 （供应商名称）提交应答文件正本一份、副本二份，报价部分一份

据此函，签字代表宣布同意如下：

①供应商已详细审查全部“询价文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。

②供应商在询价之前已经详细阅读了全部询价文件，完全理解并接受询价文件的各项规定和要求，对询价文件的合理性、合法性不再有异议。

③本询价有效期自询价日起60个日历日。

④如成交，本报价文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“询价文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

⑤供应商同意按照贵方要求提供与询价有关的一切货物服务资料。

⑥我方向贵方提交的所有报价文件、资料都是准确的和真实的。

⑦我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有（如有）：

⑧以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

⑨与本询价项目有关的一切正式往来信函请寄：

供应商名称：（全称并加盖公章）

法定代表人签字

或供应商代表签字：

日期:        年       月     日

- 二、报价一览表

项目名称：                             项目编号：

| 项目名称 | 数量 | 总报价 （人民币：元） | 交货期 （日历日） | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： |  |  |  |

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

供应商名称：（全称并加盖公章）

日 期：    年   月   日

注：

1、报价一览表中的内容必须填写完整并应简明扼要。

2、以上报价应与“分项报价表”中的“总报价”相同。

- 三、分项报价表

项目名称：                                    项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 规格和型号 | 品牌 | 制造商名称 | 制造商地址 | 数量 | 单 价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ．．． |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小写 |  |  |  |  |  |  |  | ¥： |
| 总报价(大写)： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上为暂定数量，实际供货数量变化时，不认幅度大小，价格均不做调整。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

供应商名称：（全称并加盖公章）

日 期：    年   月   日

- 四、技术规格响应/偏离表

| 序号 | 询价文件 技术规格 | 应答文件 技术规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

注：供应商应根据货物的技术参数、对照询价文件第三章采购项目需求第一项：清单中要求（技术要求）逐项比较填写。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

供应商名称：（全称并加盖公章）

日 期：    年   月   日

- 五、商务条款响应/偏离表

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 询价文件 条目号 | 询价文件的 商务条款 | 报价文件的 商务条款 | 响应/ 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

注：供应商应根据询价文件第三章采购项目需求中第二项：商务条款要求逐项填写，并注明完全响应询价文件要求，如有正偏离的，应在说明中注明。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

供应商名称：（全称并加盖公章）

日 期：    年   月  日

- 六、法定代表人授权委托书

致：江西华城建设有限公司 ：

我           （姓名）系         （供应商名称）       的法定代表人，现授权         （姓名）为合法代表人，以我方的名义参加    （项目名称）                          项目（项目编号：                   ）的应答活动，并代表我方全权办理针对上述项目的应答、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                          法定代表人签名：

职 务：                                 职 务：

联系电话：                              联系电话：

供应商名称：（全称并加盖公章）

地 址:

日 期：   年   月   日

(本附件签字应手签，然再后放入应答文件中。)

法定代表人身份证（复印件） 被授权人身份证（复印件）

- 七、关于资格的声明函

关于贵方     年　　月　　日（询价函的时间）

（项目名称及项目编号）询价邀请，本签字人愿意参加询价，提供询价文件中规定的货物和服务，并声明提交的应答文件和说明是准确的和真实的。

- 具有独立法人、合法经营资格的制造商或代理商，并具有相应的履约能力，资金财务状况良好，符合《政府采购法》之二十二条要求；

- 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

- 本签字人确认我方具备询价资格及应答文件中的内容是真实的、准确的。

4）如我公司提供的资料证明，存在虚假或欺诈，并由此造成不良后果，由我公司承担全部责任。

法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）

供应商名称：（全称并加盖公章）

电    话：

地    址：

日　  期：      年   月   日

- 八、货物技术文件

供应商认为需要说明或提供，但不限于以下内容：

1.供应商公司简介；

2.产品主要技术资料和性能的详细描述；

3.主要购件、配套件的型号规格和制造商明细表；

4.供应商认为需要说明的其他内容（供应商视需要自行编写）。

- 九、售后服务承诺函

产品售后服务的内容及措施主要内容应包括：

1）货物质保期内免费上门服务的方式、范围（包括产品和技术等）；

2）货物质保期后收费维修服务的方式、范围及费用（包括产品和技术等）；

3）服务响应时间；

4）供应商所投货物售后服务点的电话、地址、联系人；

5）其它服务承诺；

# 十、信用证明

供应商必须提供公司信用证明（加盖公章。）

截图①

## 十一、《资格证明文件》

1、投标人必须符合《政府采购法》第二十二条之规定；

①有独立承担民事责任的能力；

②有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

③有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

2、开标时须提供以下有效合格证件及证明材料复印件加盖公章用于资格审查，未提供作无效投标处理。

（1）投标人须提供合格的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一需提供带有统一社会信用代码的营业执照）复印件加盖公章。

（2）法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书原件及被授权代表人身份证原件。

（3）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函原件）；

（4）有履行合同所必需的设备和专业技术能力；(由投标单位自行出具的承诺函原件)。

（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（上年度由会计师事务所出具的财务审计报告或财务报表或提供供应商基本开户银行出具银行资信证明复印件加盖投标单位公章）。
（6）有依法缴纳税收；（需提供2024年开标前任意一个月的依法缴纳税收证明或税收完税证明或免税证明相关材料复印件加盖投标单位公章）。

（7）信用中国投标人自行在网上下载截图。信用证明（操作步骤：登录“信用中国http://www.creditchina.gov.cn/”首页，在“信用信息”一栏中输入公司全称搜索，然后将全部搜索结果截屏打印并加盖公章。）”

（8）具有国家人民防空办公室颁发的“人防工程防护设备定点生产和安装企业资格认定证书”；有效的江西省人防工程防护设备登记备案证；具有相应的机电安装资质；（工程防护设备定点生产资质复核认定合格企业名单) 复印件加盖公章。

3、本项目不接受联合体投标。

特别提醒：投标截止时间前必须按以上的要求递交证件及资料文件作为资格审查,如未提供或提供不全的，将视为无效响应。供应商应将要求提供的所有证件及资料文件复印件编制到《资格证明文件》内，作为响应文件的一部分，投标人投标截止时间前应提交产品样品，样品应密封后加盖公章。

## 十二、响应保证金凭证和退还响应保证金的信息

采购项目名称：

项目编号：                                 包号：（如有）

| 收款人：（供应商）名称： |  |
| --- | --- |
| 递交的保证金金额：（大写） | （小写单位：元） |
| 收款人开户银行：（写清楚开户银行全称，不能简写。） |  |
| 收款人开户银行账号： |  |
| 联系人： 联系电话： |  |

注：以上信息请按要求填写清楚，若填写有误导致保证金不能及时退还，由供应商自行承担责任。

（附上响应保证金的缴纳凭证或票据的复印件）